ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА (УСЛУГИ)
(примерен, измислен документ за демонстрация — страните не съществуват)

Днес, 01.09.2026 г., в гр. София, между:
1. „ПРИМЕРЕН ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ ЕООД, ЕИК 000000000, представлявано от управителя Петър Примеров, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
2. „ПРИМЕРЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ“ ЕООД, ЕИК 000000000, представлявано от управителя Иван Примеров, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящият договор:

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Изпълнителят се задължава да изработи и предаде на Възложителя уеб приложение съгласно техническо задание — Приложение № 1.
Чл. 2. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни от подписването.Чл. 2. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни от постъпването на аванса по чл. 3.

II. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. Възнаграждението е 12 000 евро без ДДС, платимо след приемане на цялата работа.Чл. 3. Възнаграждението е 12 000 евро без ДДС и се плаща на три части: 30 % аванс в срок от 5 дни от подписването, 40 % при приемане на междинния резултат, определен в Приложение № 1, и 30 % след приемане на цялата работа.
Чл. 4. Авансово плащане не се дължи.Чл. 4. Изпълнителят не е длъжен да започне работа преди постъпването на аванса по чл. 3.

III. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл. 5. Работата се смята за приета само след писмено одобрение от Възложителя, което той дава по свое усмотрение.Чл. 5. Работата се смята за приета, ако в 10-дневен срок от предаването ѝ Възложителят не направи писмени възражения за несъответствия с техническото задание.
Чл. 6. Възложителят не е длъжен да мотивира отказа си да приеме работата.Чл. 6. Отказът да се приеме работата се прави писмено и посочва конкретните несъответствия с техническото задание; Изпълнителят получава разумен срок да ги отстрани.

IV. НЕУСТОЙКИ
Чл. 7. При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1 % от цената за всеки ден забава, без горна граница.Чл. 7. При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1 % от цената за всеки ден забава, но общо не повече от 10 % от цената.
Чл. 8. Възложителят не дължи неустойка при забава на плащането.Чл. 8. При забава на плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0,1 % от дължимата сума за всеки ден забава, но общо не повече от 10 % от нея.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 9. Възложителят може да прекрати договора по всяко време с писмено уведомление, без да дължи обезщетение за вече извършената работа.Чл. 9. Възложителят може да се откаже от договора с писмено уведомление, като заплати на Изпълнителя направените разходи, извършената до момента работа и печалбата, която той би получил от приетата работа.
Чл. 10. Изпълнителят няма право да прекрати договора преди предаване на работата.Чл. 10. Изпълнителят може да развали договора, ако Възложителят не изпълни задължение по него, при условията на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.

VI. ПРАВА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТА
Чл. 11. Всички права върху резултата преминават върху Възложителя от момента на създаването им, независимо от плащането.Чл. 11. Правата върху резултата преминават върху Възложителя след пълното заплащане на възнаграждението.

VII. СПОРОВЕ
Чл. 12. Всички спорове се решават от арбитраж, избран от Възложителя, решението на който е окончателно.Чл. 12. Споровете между страните се решават от компетентния български съд.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13. За неуредените въпроси се прилагат Законът за задълженията и договорите и Търговският закон.
Чл. 14. Договорът се състави в два еднообразни екземпляра.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ______________        ИЗПЪЛНИТЕЛ: ______________
